PLAN IZRADE APLIKACIJE

1. Izrada strukture buduće aplikacije, u kojoj će biti predviđeni svi elementi (korisnik, oporavilište, životinja) sa svim atributima sukladnim projektnom zadatku i dostavljenim dodatnim materijalima od strane Naručitelja.

2. Izrada wireframesa (dijagrama) u kojima će biti predviđene sve funkcionalnosti aplikacije i načini njenog korištenja od strane svih grupa korisnika.

*Nakon usuglašavanja strukture i wireframesa i njihove potvrde od strane Naručitelja, paralelno kreću koraci 3 i 4.*

3. Oblikovanje svih potrebnih ekrana buduće aplikacije (web dizajn).

4. Programiranje web aplikacije

4.a Korisnici

4.b Oporavilišta

4.c Životinje

4.d Generiranje godišnjih izvješća / kvartalnih zahtjeva za nadoknadu sredstava

5. Testiranje aplikacije u vlastitoj okolini

*Očekuje se puštanje aplikacije u rad do 1.9.2021.*

6. Testiranje aplikacije u stvarnoj okolini

7. Edukacija administratora, predaja tehničke i korisničke dokumentacije

8. Redovno održavanje / otklanjanje eventualnih grešaka

*Završetak jamstvenog roka 1.3.2022.*